TRAINER APP

Specifica Tecnica & Roadmap di Sviluppo

Versione 1.0  —  13 aprile 2026

| 📱 React Native iOS + Android | 🗄️ Supabase Backend + DB | 🔐 Auth sicura Multi-ruolo | ☁️ Sync cloud Tempo reale |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Panoramica del Progetto

Trainer App è un'applicazione mobile nativa (iOS e Android) per la gestione delle schede di allenamento. Permette a Personal Trainer e atleti di collaborare in tempo reale: il PT prescrive gli esercizi, l'atleta registra le performance.

## Obiettivi principali

- Gestione schede multi-settimana (8 settimane × 7 sessioni)

- Separazione dei ruoli: PT vs Atleta con permessi distinti

- Collegamento PT–Atleta tramite codice univoco

- Privacy garantita: ogni atleta vede solo i propri dati

- Sincronizzazione cloud in tempo reale su tutti i dispositivi

- Export Excel delle schede completate

# 2. Utenti e Ruoli

## 2.1 Tre profili utente

| Ruolo | Può fare | Non può fare |
| --- | --- | --- |
| 🏋️ Atleta Solo | Crea e compila la propria scheda autonomamente | Collegare un PT, vedere schede altrui |
| 👤 Atleta + PT | Compila la parte "eseguito", vede prescrizione PT | Modificare la prescrizione del PT |
| 🎓 Personal Trainer | Crea prescrizioni per tutti i propri atleti, vede progressi | Vedere dati di atleti non collegati |

## 2.2 Modalità atleta (impostazioni)

Nelle Impostazioni dell'app, l'atleta sceglie la propria modalità:

⚙️ IMPOSTAZIONI ATLETA Modalità scheda: ○ Gestione autonoma → l'atleta compila tutto da solo ● Con Personal Trainer → inserisci il Codice PT per collegarlo Codice PT: [ PT-XXXXX ] [Collega] PT collegato: Mario Rossi ✓ Attivo [Scollega]

## 2.3 Collegamento PT–Atleta

- Il PT trova il proprio Codice PT univoco nel suo profilo (es. PT-A3F92)

- L'atleta va in Impostazioni → inserisce il codice → tocca Collega

- Il PT riceve una notifica: "Mario Bianchi vuole collegarsi"

- Il PT accetta → la collaborazione è attiva

- Da quel momento il PT può scrivere le prescrizioni, l'atleta le vede

# 3. Struttura Dati (Database Supabase)

Il database è ospitato su Supabase (PostgreSQL). Ogni tabella ha la Row Level Security (RLS) attiva per garantire che ogni utente acceda solo ai propri dati.

## 3.1 Tabelle principali

| Tabella | Campi chiave | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| profiles | id, email, nome, ruolo, codice_pt | Profilo di ogni utente (atleta o PT) |
| pt_atleta | pt_id, atleta_id, stato | Collegamento PT ↔ Atleta (pending/attivo) |
| exercises | id, atleta_id, nome, creato_da | Esercizi della scheda |
| series | id, exercise_id, settimana, sessione, giorno_sett | Serie per settimana/sessione |
| series_pt | serie_id, carico, recupero, rip, note | Prescrizione del PT per quella serie |
| series_atleta | serie_id, carico, recupero, rip, note | Eseguito dall'atleta per quella serie |
| session_dow | atleta_id, settimana, sessione, giorno | Giorno della settimana scelto dall'atleta |

## 3.2 Regole di privacy (Row Level Security)

🔒 REGOLE DI SICUREZZA • Un atleta legge/scrive SOLO i propri dati • Un PT legge i dati degli atleti a lui collegati (stato = attivo) • Un PT scrive solo su series_pt degli atleti collegati • Nessun utente può vedere schede di utenti non collegati • Il collegamento PT–atleta richiede accettazione esplicita

# 4. Schermate dell'App

## 4.1 Autenticazione

- Schermata di Benvenuto con logo

- Login con email + password

- Registrazione: Nome, Email, Password, Ruolo (Atleta / PT)

- Reset password via email

## 4.2 Home — Atleta

- Selezione settimana (pill 1–8) e sessione (pill 1–7 con giorno scelto)

- Picker giorno della settimana per ogni sessione (libero, non consecutivo)

- Lista esercizi con sezione PT (prescrizione) e sezione Atleta (eseguito)

- Badge completamento serie per ogni esercizio

- Bottone Salva + Export Excel

## 4.3 Home — PT

- Lista dei propri atleti collegati

- Tocca atleta → apre la sua scheda in modalità PT

- Può scrivere carico, recupero, ripetizioni e note PT per ogni serie

- Può aggiungere/rimuovere esercizi e serie

- Vede in tempo reale i progressi dell'atleta (eseguito, note)

## 4.4 Impostazioni

- Profilo utente (nome, email, foto)

- Modalità scheda: Autonoma o Con PT

- Inserimento Codice PT per collegamento

- Lista PT collegati con opzione di scollega

- Per il PT: visualizza il proprio Codice PT copiabile

- Notifiche: abilita/disabilita

## 4.5 Progressi

- Grafico carico nel tempo per ogni esercizio

- Tabella riepilogativa: carico max, serie completate, % completamento

- Filtro per esercizio e per settimana

# 5. Stack Tecnico

| Area | Tecnologia | Perché |
| --- | --- | --- |
| App mobile | React Native + Expo | Un solo codice per iOS e Android |
| Navigazione | React Navigation v6 | Standard de facto per React Native |
| Backend | Supabase | DB + Auth + API + Storage gratuiti fino a 50k utenti |
| Database | PostgreSQL (via Supabase) | Relazionale, sicuro, Row Level Security |
| Autenticazione | Supabase Auth | Email/password, token JWT, sessioni sicure |
| Real-time sync | Supabase Realtime | Il PT vede subito i progressi dell'atleta |
| Export Excel | xlsx (libreria JS) | Export .xlsx nativo, formattato |
| Build & deploy | Expo EAS Build | Genera .ipa e .apk per gli store |
| Stato globale | Zustand o Context API | Semplice, leggero, efficace |

# 6. Roadmap di Sviluppo

Le fasi sono sequenziali. Ogni fase produce qualcosa di testabile sul telefono.

FASE 1 — Setup & Ambiente (1–2 giorni)

- Installare Node.js, VS Code, Expo CLI: npm install -g expo-cli

- Creare il progetto: npx create-expo-app TrainerApp

- Creare account su supabase.com → nuovo progetto

- Copiare URL e chiave API di Supabase nel file .env

- Testare l'app sul telefono tramite Expo Go (scansiona il QR code)

FASE 2 — Database & Autenticazione (2–3 giorni)

- Creare le tabelle su Supabase (profiles, pt_atleta, exercises, series, series_pt, series_atleta, session_dow)

- Abilitare Row Level Security su tutte le tabelle e scrivere le policy

- Schermate Login e Registrazione con selezione ruolo

- Gestione sessione: rimane loggato tra un'apertura e l'altra dell'app

- Schermata Profilo con visualizzazione Codice PT

FASE 3 — Collegamento PT–Atleta (2–3 giorni)

- Schermata Impostazioni con switch Autonomo / Con PT

- Input codice PT e ricerca del profilo corrispondente

- Richiesta di collegamento → notifica push al PT

- Schermata del PT per accettare/rifiutare richieste

- Lista atleti collegati nel profilo PT

FASE 4 — Funzionalità Core Scheda (1–2 settimane)

- Schermata principale con pill settimane (1–8) e sessioni (1–7)

- Picker giorno della settimana per ogni sessione (non consecutive)

- Visualizzazione scheda con sezione PT e sezione Atleta

- Input serie: carico, recupero, ripetizioni, note (per PT e atleta)

- Aggiunta/rimozione esercizi e serie (PT se collegato, altrimenti atleta)

- Salvataggio automatico su Supabase ad ogni modifica

- Sincronizzazione real-time: il PT vede le modifiche dell'atleta istantaneamente

FASE 5 — Progressi & Export (3–4 giorni)

- Schermata Progressi con tabella riepilogativa

- Grafico carico nel tempo (libreria Victory Native)

- Export Excel (.xlsx) con tutti i dati del programma

- Panoramica settimanale con calendario sessioni

FASE 6 — Pubblicazione Store (3–5 giorni)

- Build finale con Expo EAS: eas build --platform all

- Apple Developer Account (99€/anno) → caricamento su App Store Connect

- Google Play Console (25€ una tantum) → caricamento su Play Store

- Screenshot, descrizione app, icona, privacy policy

- Revisione Apple (1–3 giorni lavorativi) → pubblicazione

# 7. Costi e Strumenti

| Strumento / Servizio | Costo | Note |
| --- | --- | --- |
| React Native + Expo | Gratuito | Open source |
| Supabase (Free tier) | Gratuito | Fino a 50.000 utenti attivi/mese |
| Supabase (Pro) | ~25€/mese | Se superi i limiti del free tier |
| Apple Developer Program | 99€/anno | Necessario per pubblicare su App Store |
| Google Play Console | 25€ una tantum | Necessario per pubblicare su Play Store |
| Expo EAS Build | Gratuito (30 build/mese) | Build per iOS e Android |
| VS Code | Gratuito | Editor di codice consigliato |

💡 STIMA TOTALE PRIMO ANNO Avvio (una tantum): Apple 99€ + Google 25€ = 124€ Operatività mensile: 0€ (fino a 50.000 utenti con Supabase free) Se cresci oltre i limiti: ~25€/mese per Supabase Pro

# 8. Prossimi Passi Immediati

Per iniziare oggi stesso, questi sono i tre passaggi da fare nell'ordine:

PASSO 1 — Installa Node.js Vai su nodejs.org → scarica la versione LTS → installa PASSO 2 — Installa Expo Apri il terminale e digita: npm install -g expo-cli PASSO 3 — Crea l'account Supabase Vai su supabase.com → Sign up (gratuito) → New Project Quando hai fatto questi tre passi, torna qui e iniziamo con il codice.

Documento generato da Claude · Anthropic · 2026